Решение Совета городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

Об утверждении «Программы работ по

коммунальному   содержанию  и

благоустройству  территории городского

округа город Стерлитамак  на 2006 год»

Заслушав и обсудив  информацию заместителя главы администрации города А.Г. Чернова,    Совет городского округа  город   Стерлитамак

решил:

1. Утвердить «Программу работ  по коммунальному  содержанию и благоустройству  территории городского   округа город Стерлитамак на 2006 год»  (прилагается).

2. Заместителю главы администрации - начальнику горфинуправления (Погорелец Р.К.):

2.1.Обеспечить  финансирование  первой части Программы, согласно   предусмотренных  в  бюджете  городского округа  на  2006 год  средств  на благоустройство  города.

2.2.В случае  перевыполнения  доходной  части   бюджета городского округа  предусмотреть финансирование  второй части данной Программы.

3. Обеспечение исполнения данного решения возложить  на первого  заместителя главы администрации  Чернова А.Г.  (по согласованию).

4. Контроль  за выполнением  данного  решения  возложить на  постоянную комиссию по вопросам  использования земель и природных ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и иных видов  услуг населению.

Председатель  Совета

городского округа

город Стерлитамак                                                     Ф.Г.Хасанов

№ 10/4 з

от 21.12.2005 г.

Утверждено  решением  Совета

городского округа город  Стерлитамак

№  10/4з  21.12.2005  г.

Программа по коммунальному содержанию и благоустройству территории городского округа город Стерлитамак на 2006 год

1 часть

| пп | # Наименование объекта | Стои мость в т. руб. | Сроки выполнения работ | Исполни- тель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по Отделу жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения в том числе: по городскому бюджету | 65520 |  |  |  |
|  | ## А. Благоустройство территории города в том числе: | 21450 |  |  |  |
|  | 1. Реконструкция и капитальный ремонт дорог, тротуаров, скверов, парков, бульваров, набережных, родников, фонтанов, ограждений и малых архитектурных форм, въездов в город | 16915 |  | Согласно тендера |  |
|  | Дороги, тротуары | 11760.0 |  | -«- |  |
| 1 | Капитальный ремонт городских дорог и тротуаров, установка бордюр, заливка трещин, устройство карманов около остановочных площадок | 6310,0 | апрель-октябрь | -«- |  |
| 2 | Капитальный ремонт искусственных сооружений (мостов и путепроводов, ливневой канализации и водопропускных труб) | 600 | апрель-октябрь | -«- |  |
| 3 | Ямочный ремонт | 2000 | апрель-октябрь | -«- |  |
| 4 | Ремонт дорог (по заявлениям, жалобам) | 600 | апрель-октябрь | -«- |  |
| 5 | Устройство новогодней елки | 1500 | декабрь | -«- |  |
| 6 | Капитальный ремонт и оформление въездных групп в город | 150 | май | -«- |  |
| 7 | Устройство стелы по Уфимскому тракту | 600 | май | -«- |  |
| 1. | Устройство брусчатки по городу Ул. Гоголя, Худайбердина, пр.Ленина | 800,0 800 | май-октябрь | -«- |  |
|  | Ограждения по городу | 1400 |  | -«- |  |
| 1 | Установка декоративных ограждений Ремонт декоративных ограждений | 1000 400 | май-октябрь | -«- |  |
|  | Скверы, парки, бульвары | 2710,0 |  | -«- |  |
| 1 | Сквер им.Жукова | 700 | май-июнь | -«- |  |
| 2 | Парк им.Кирова | 700 | май-июнь | -«- |  |
| 3 | Детский сквер | 50 | май | -«- |  |
| 4 | Центральный сквер | 20 | май | -«- |  |
| 5 | Сквер Шепелюка | 50 | май | -«- |  |
| 6 | Парк Содовиков | 300 | май-июнь | -«- |  |
| 7 | Установка и ремонт малых архитектурных форм на площадях, бульварах и остановках общественного транспорта | 120 | май-сентябрь | -«- |  |
| 8 | Покраска ограждений по городу Покраска остановочных павильонов | 400 120 | апрель-сентябрь | -«- |  |
| 9 | Восстановление и реконструкция детских городков по пр. Ленина, Худайбердина | 250 | май | -«- |  |
|  | Фонтаны | 245,0 |  |  |  |
| 1 | Капитальный, текущий ремонт и пуск фонтанов |  |  | -«- |  |
|  | Центральный сквер Детский сквер Сквер им. Жукова Парк им. Кирова Площадь ДК ЗАО «Каучук» Площадь Башкирского драматического театра Парк Содовиков | 10 60 10 10 - 5 150 | май | -«- |  |
|  | Родники |  |  | -«- |  |
| 1 | Благоустройство родников №1-13 | Средства предприятий | май-август | -«- |  |
|  | 2. Строительство, реконструкция и капремонт уличного освещения. | 500 |  | -«- |  |
| 1 | Улицы:Худайбердина К.Муратова, ул.Суворова, Вокзальная, Нагуманова, Комарова, Ул.Социалистическая, | 500 | январь-декабрь | -«- |  |
|  | 3. Строительство, благоустройство и капремонт городских кладбищ и спец. сооружений. | 2535,0 |  | -«- |  |
| 1 | Кладбище по Стерлибашевскому тракту ### Кладбище в районе деревни Н.Ивановка #### Кладбище по ул. Салтыкова-Щедрина ### Кладбище по ул.Бабушкина Захоронения | 1000 790 5 5 600 | май-июнь | -«- |  |
| 2 | ### Братские могилы, обелиски ### Братская могила по ул.Чехова Братская могила по ул.Фучика Братская могила по ул. Комсомольская Обелиск на месте расстрела в 1918 году членов первого ревкома Мемориальный ансамбль «Вечный огонь» Памятник героям гражданской войны по ул.23 Мая Установка мемориальных и памятных досок | 15 5 5 15 50 15 30 | май-июнь | -«- |  |
|  | 4. Строительство объектов безопасности движения | 600 |  | -«- |  |
| 1. | Разметка краской центральных дорог по городу, ремонт и установка дорожных знаков | 600 | май-сентябрь | -«- |  |
|  | 5. Улучшение коммунальной экологии городских территорий | 600 |  | -«- |  |
| 1. | Расчистка русла и берегоукрепление реки Стерля и Ашкадар | 100 | май-сентябрь | -«- |  |
| 2. | Инженерная защита от паводка | 500 | март-апрель | -«- |  |
|  | 6. Проектно-изыскательские работы по объектам благоустройства | 500 |  | -«- |  |
| 1 | Топосъемка участков городских территорий | 100 | май-сентябрь | -«- |  |
| 2 | Инженерно-геологические работы | 100 | май-сентябрь | -«- |  |
| 3 | Проектно-сметная документация по объектам внешнего благоустройства | 150 | январь-декабрь | -«- |  |
| 4 | Инвентаризация ливневой канализации | 150 | май-октябрь | -«- |  |
|  | Б. Содержание городских территорий | 44070 |  | -«- |  |
| 1 | ### Содержание центральных улиц, мостов и путепроводов, остановочных павильонов, дорожек, сбор и вывоз мусора, сбор веток, изготовление вывесок, установка и покраска урн, содержание ливневой канализации | 20000 | январь-декабрь | -«- |  |
| 2 | Снос, омоложение, обрезка, посадка зеленых насаждений, кустарников Устройство альпинариев и клумб с посадкой цветов, уход за ними, Содержание парков, скверов Содержание пляжа | 2000 800 3000 70 | январь-декабрь | -«- |  |
| 3 | Санитарная очистка городских территорий | 400 | январь-декабрь | -«- |  |
| 4 | Содержание кладбищ, памятников | 300 | январь-декабрь | ГУП «Комби нат спецоб слу живания населе ния» |  |
| 5 | Содержание транспорта для контрольно-ревизионной работы | 1000 | январь-декабрь | -«- |  |
| 6 | Электроосвещение Уличное освещение Содержание освещения | 15500 11000 4500 | январь-декабрь | -«- |  |
| 7 | Непредвиденные расходы | 800 | январь-декабрь | -«- |  |

2 часть

| пп | Наименование объекта | Стои мость в тыс. руб. | Сроки выполне ния работ | Исполнитель | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по Отделу жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения в том числе: по городскому бюджету | 124 000 |  |  |  |
|  | А.Благоустройство территории города в том числе: |  |  |  |  |
|  | 1. Реконструкция и капитальный ремонт дорог, тротуаров, скверов, парков, бульваров, набережных, родников, фонтанов, ограждений и малых архитектурных форм, въездов в город |  |  | Согласно тендера |  |
|  | Дороги, тротуары |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт городских дорог и тротуаров, установка бордюр, заливка трещин, устройство карманов около остановочных площадок | 26850 | апрель-октябрь | Согласно тендера |  |
| 2 | Ямочный ремонт | 5000 | апрель-октябрь | Согласно тендера |  |
| 3 | Ремонт дорог (по заявлениям, жалобам) | 3500 | апрель-октябрь | Согласно тендера |  |
| 1. | Устройство брусчатки по городу Ул. Полевая, Худайбердина, пр. Октября |  | май-октябрь | Согласно тендера |  |
|  | Ограждения по городу |  |  | Согласно тендера |  |
| 1 | Установка декоративных ограждений Ремонт декоративных ограждений Ремонт устройство и покраска ограждений частого сектора | 3000 300 650 | май-октябрь |  |  |
|  | 2. Строительство, реконструкция и капремонт уличного освещения. |  |  | Согласно тендера |  |
| 1 | Улицы: Худайбердина, К.Муратова, ул.Суворова, Вокзальная, Нагуманова, Комарова, Ул. Социалистическая | 6000 | январь-декабрь |  |  |
|  | 3. Улучшение коммунальной экологии городских территорий |  |  | Согласно тендера |  |
| 1. | Расчистка русла и берегоукрепление реки Стерля и Ашкадар | 800 | май-сентябрь |  |  |
| 1. | Строительство дренажной системы для отвода грунтовых и поверхностных вод | 3000 | Май-октябрь |  |  |
|  | Б. Содержание городских территорий |  |  |  |  |
| 1 | Содержание центральных улиц, мостов и путепроводов, остановочных павильонов, дорожек, сбор и вывоз мусора, сбор веток, изготовление вывесок, установка и покраска урн, содержание ливневой канализации | 52000 | январь-декабрь | Согласно тендера |  |
| 2 | Снос, омоложение, обрезка, посадка зеленых насаждений, кустарников Содержание парков, скверов | 6500 4500 | январь-декабрь | Согласно тендера |  |
| 3 | Санитарная очистка городских территорий | 600 | январь-декабрь | Согласно тендера |  |
| 4 | Содержание кладбищ, памятников | 300 | январь-декабрь | ГУП «Комбинат спецобслу живания населения» |  |
| 5 | Содержание транспорта для контрольно-ревизионной работы | 500 | январь-декабрь | Согласно тендера |  |
| 6 | Электроосвещение Уличное освещение Содержание освещения | 7000 - 7000 | январь-декабрь | Согласно тендера |  |
| 7 | Непредвиденные расходы | 3500 | январь-декабрь |  |  |