8 Технико-экономическое обоснование укрупненных затрат на реализацию мероприятий Генеральной схемы очистки

территории ГО г. Стерлитамак РБ

Перечень первоочередных мероприятий по совершенствованию системы очистки территории ГО г. Стерлитамак  и сроки их выполнения

| Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- |
| Сбор, транспортирование и обезвреживание твердых бытовых отходов: |  |
| Приобретение и замена контейнеров (0,75 м3), непригодных к эксплуатации, на новые контейнеры той же вместимостью и техническими характеристиками | 2013-2014 |
| Запланировать переход на унифицированные евро контейнеры (1,1 м3) | 2013-2017 |
| Приобретение необходимого количества бункеров (8,0 м3) | 2013-2014 |
| Обустройство недостающих контейнерных площадок для ТБО: | 2013-2014 |
| - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры | 2013-2015 |
| - для гаражных массивов и коллективных садов города | 2013-2014 |
| Обустройство контейнерных площадок для КГО | 2013-2014 |
| Приобретение шредера-измельчителя КГО | 2013-2014 |
| Приобретение машины для мойки контейнеров | 2013-2016 |
| Организация работы передвижных приемных пунктов для сбора ВМР | 2013-2017 |
| Организация работы стационарных приемных пунктов для сбора ВМР | 2013-2017 |
| Приобретение мусоровозов нового типа и модернизация имеющихся | 2013-2017 |
| Приобретение необходимого количества бункеровозов | 2013-2015 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 2013-2014 |
| Обеспечение территорий и объектов города урнами в потребном количестве, согласно санитарным нормам | 2013-2014 |
| Вывоз и утилизация жидких бытовых отходов |  |
| Приобретение ассенизационных машин нового типа и модернизация имеющегося парка спецавтотранспорта по вывозу ЖБО | 2013-2014 |
| Модернизация и реконструкция биологических очистных сооружения города | 2013-2014 |
| Сбор, хранение и утилизация опасных отходов от населения города |  |
| Ртутьсодержащих ламп и приборов | 2013-2017 |
| Отработавшей оргтехники | 2013-2017 |
| Элементов временного питания | 2013-2017 |
| Промасленных отходов, отработанных автошин, аккумуляторов | 2013-2017 |
| Утилизация биологические отходы |  |
| Приобретение крематора, объемом загрузки 500 кг | 2013-2014 |
| Механизированная уборка территорий города |  |
| Замена устаревших спецмашин для механизированной уборки на нового типа или аналогичные марки | 2013-2017 |
| Приобретение мобильных снегоплавильных установок | 2013-2017 |
| Формирование муниципальной системы управления коммунальными отходами |  |
| Создание системы управления коммунальными отходами | 2013-2015 |
| Создание нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами | 2013-2015 |
| Создание условий для привлечения инвестиций в сферу санитарной очистки и обращения с отходами | 2013-2015 |
| Создание системы экологического образования и информирования населения | 2013-2014 |

Финансирование данных мероприятий обеспечивается за счет бюджета и средств  привлеченных инвесторов.

В случае организации работ по санитарной очистке и уборке территории по муниципальному контракту специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, используется техника, имеющаяся на балансе данного предприятия.

Капиталовложения на конкретные виды техники и оборудование предлагаются к определению Заказчиком на каждом этапе реализации Схемы. Это обусловлено широким спектром предложений и услуг в сфере обращения с отходами и различными способами реализации и финансирования мероприятий Схемы.